Análise de Cobertura de Infraestrutura

Hub de Dados SIAPC (Google Cloud) × Módulos de Infraestrutura como Código

Referência: Documento de Arquitetura de Solução SIAPC v2.1 (26/06/2026)

Data: 09/09/2026

# 1. Objetivo

Este documento avalia o quanto da infraestrutura prevista no DAS SIAPC v2.1 para o Hub de Dados SIAPC, hospedado no Google Cloud, já pode ser provisionada com os módulos de Infraestrutura como Código (Terraform) existentes na equipe, e o que ainda precisa ser construído ou depende de outras equipes. A intenção é dar visibilidade ao negócio sobre o grau de prontidão da infraestrutura e sobre as frentes de trabalho necessárias antes da implantação dos ambientes do SIAPC.

Módulos de Infraestrutura como Código são componentes reutilizáveis que criam um recurso de nuvem (por exemplo, um banco de dados ou uma fila de mensagens) de forma padronizada, auditável e repetível entre ambientes. Quando um módulo já existe, o recurso pode ser provisionado com baixo esforço; quando não existe, é necessário desenvolvê-lo antes.

Estão fora do escopo desta análise os componentes on-premises (SIAPC Web em OKD, SQL Server, Keycloak e NFS corporativo) e o ambiente SIPML da GERCR, que seguem processos próprios de provisionamento.

# 2. O que o DAS prevê para o Hub de Dados SIAPC

Com base nas seções de Estratégia de Solução, Blocos de Construção, Visão de Implantação e Conceitos Transversais do DAS, o Hub de Dados SIAPC no Google Cloud é composto pelos seguintes grupos de recursos:

- Armazenamento de arquivos: áreas de recepção dos arquivos vindos das interfaces de crédito (via NFS) e de guarda dos documentos CADOC e arquivos de retorno gerados pelo sistema.

- Mensageria: filas de eventos que acionam, em sequência, as pipelines de Críticas, Consolidação e Geração de Arquivos.

- Processamento: pipelines de dados executadas em Dataflow ou Dataproc, e rotinas analíticas de consolidação em Dataform.

- Bancos de dados: BigQuery como base analítica central e Spanner como base transacional para consultas do SIAPC Web, com replicação entre os dois.

- Serviço intermediador: aplicação em Cloud Run que faz a ponte entre o SIAPC Web (on-premises) e o banco Spanner.

- Integrações: disponibilização dos dados do BigQuery para os modelos de risco do SIPML GERCR e transferência de arquivos entre o NFS corporativo e o Hub de Dados.

- Segurança, rede e operação: gestão de segredos, conectividade privada entre os ambientes, bloqueio de tráfego por padrão, observabilidade (logs, métricas e alertas) e backups com objetivos de RPO próximo de zero e RTO de 5 horas.

# 3. Matriz de cobertura

A tabela abaixo relaciona cada componente previsto no DAS à situação atual. Verde indica que o provisionamento já está coberto; amarelo, cobertura parcial; vermelho, módulo a desenvolver pela equipe; azul, componente cujo provisionamento é escopo de outra equipe.

| Componente previsto no DAS | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Áreas de armazenamento de arquivos (recepção e documentos gerados) | Coberto | Provisionamento pronto, com criptografia e controles de acesso no padrão corporativo. |
| Filas de eventos (Críticas, Consolidação, Geração de Arquivos) | Coberto | Atende ao modelo de acionamento por eventos previsto no DAS. |
| Pipelines em Dataproc | Coberto (com observação) | Atende caso a estratégia adotada seja executar as pipelines em cluster Dataproc. Ver seção 4.1. |
| Pipelines em Dataflow | A desenvolver | O DAS deixa em aberto Dataflow ou Dataproc; ainda não há módulo para Dataflow. |
| Rotinas analíticas em Dataform | Coberto | Repositório, identidade de execução e permissões cobertos. |
| Base analítica (BigQuery) | Coberto | Provisionamento pronto, com criptografia e permissões por grupo. |
| Base transacional (Spanner) | Coberto | Instância e banco de dados, com criptografia e permissões por perfil. |
| Replicação BigQuery → Spanner | A desenvolver | Depende do módulo Dataflow ou de rotina equivalente em Dataproc. |
| Serviço intermediador (Cloud Run) | Parcial | Serviço básico pronto; faltam itens necessários para operar conforme o DAS. Ver seção 4.2. |
| Compartilhamento de dados com o SIPML GERCR | Coberto | Estrutura de compartilhamento pronta; a publicação e a assinatura dos dados seguem em processo próprio. |
| Transferência de arquivos NFS ↔ Hub de Dados | A desenvolver | Não há módulo para o serviço de transferência de arquivos entre o NFS e o Cloud Storage. |
| Gestão de segredos (Secret Manager) | Outra equipe | Provisionamento sob responsabilidade de outra equipe. |
| Conectividade privada e regras de rede (Private Service Connect, Serverless VPC Access, bloqueio de tráfego) | Outra equipe | Provisionamento sob responsabilidade da equipe de rede e segurança. |
| Observabilidade (alertas, painéis, trilha de auditoria) | Outra equipe | Provisionamento sob responsabilidade da equipe de observabilidade e operação. |
| Backups (Spanner e BigQuery) | A desenvolver | Não há módulo de agendamento de backups. |
| Identidades, permissões e habilitação de serviços | Coberto | Padrão maduro e já utilizado em outras soluções. |

Leitura geral: dos 16 componentes, 8 estão cobertos, 1 é parcial, 4 precisam ser desenvolvidos pela equipe e 3 são de responsabilidade de outras equipes. A camada de dados (armazenamento, mensageria, BigQuery, Spanner, Dataform e Dataproc) está pronta; as frentes de trabalho se concentram em Dataflow, integração com o NFS e backups.

# 4. Observações sobre componentes já cobertos

## 4.1 Dataproc: coberto, condicionado à estratégia de processamento

O DAS deixa em aberto a execução das pipelines de Críticas, Consolidação e Geração de Arquivos em Dataflow ou Dataproc. Caso a estratégia definida seja executar as pipelines em cluster Dataproc, os módulos existentes atendem integralmente, incluindo identidade dedicada, rede privada e escalonamento automático.

Caso a opção seja Dataflow, ou caso se decida por execuções efêmeras sem cluster permanente (modalidade serverless, mais aderente ao objetivo de eficiência e custo do DAS), será necessário desenvolver o módulo correspondente. Essa definição de estratégia deve ser fechada com a arquitetura antes do início do provisionamento, pois impacta diretamente o esforço de IaC.

## 4.2 Serviço intermediador (Cloud Run): por que está parcial

O módulo existente cria o serviço, sua identidade e as permissões básicas, e já garante que ele não seja exposto à internet. Para que o serviço intermediador do SIAPC opere conforme o DAS, ainda faltam os seguintes itens, todos de evolução incremental do módulo:

- Configuração e segredos: o serviço precisa receber os parâmetros de conexão com o Spanner a partir do Secret Manager, como previsto na Visão de Implantação; hoje o módulo não expõe essa configuração.

- Disponibilidade mínima: manter ao menos uma instância ativa para atender ao tempo de resposta esperado pelo SIAPC Web e ao RTO de 5 horas.

- Saída de rede privada: ajustar o modelo de conectividade para tráfego apenas em faixas privadas, alinhado às políticas de rede do DAS.

- Permissão de acesso ao Spanner: a identidade do serviço precisa receber a permissão de leitura e escrita no banco de dados do SIAPC.

- Criptografia e verificação de saúde: aplicar a chave de criptografia corporativa ao serviço e configurar verificações de inicialização e disponibilidade.

Nenhum desses pontos impede a criação do serviço, mas todos são necessários para a operação em produção. A evolução é de baixa complexidade e preserva o que já está em uso por outras soluções.

# 5. Frentes de trabalho

Os itens a seguir precisam ser desenvolvidos pela equipe de IaC para completar a infraestrutura do Hub de Dados SIAPC, em ordem sugerida de prioridade:

- Dataflow. Necessário caso qualquer pipeline seja executada em Dataflow e para a replicação de dados do BigQuery para o Spanner. Prioridade depende da definição de estratégia descrita em 4.1.

- Transferência de arquivos NFS ↔ Hub de Dados. Componente central da ingestão de arquivos das interfaces de crédito e da devolução dos arquivos de retorno. Sem ele o fluxo legado por arquivos não opera.

- Evolução do serviço intermediador. Itens descritos em 4.2.

- Backups. Agendamento de backups do Spanner e política de retenção no BigQuery para atender aos objetivos de recuperação (RPO próximo de zero, RTO de 5 horas).

Os componentes de gestão de segredos, de conectividade privada e regras de rede, e de observabilidade (alertas, painéis e trilha de auditoria) têm seu provisionamento sob responsabilidade de outras equipes. A equipe de IaC deve alinhar com essas equipes os prazos e as dependências, já que o serviço intermediador, as pipelines e o acompanhamento operacional previsto no DAS dependem desses recursos.

# 6. Resumo executivo

A camada de dados do Hub de Dados SIAPC está pronta para provisionamento: armazenamento, mensageria, BigQuery, Spanner, Dataform, Dataproc em cluster e o compartilhamento de dados com o SIPML GERCR estão cobertos, e o serviço intermediador atende com evolução pontual. As frentes de trabalho da equipe de IaC concentram-se em Dataflow (conforme a estratégia de processamento a definir), na transferência de arquivos com o NFS e nos backups.

Gestão de segredos, conectividade privada e observabilidade são escopo de provisionamento de outras equipes e devem ser tratados como dependências do cronograma. Recomenda-se, como primeira onda, fechar a estratégia de processamento, desenvolver a transferência de arquivos e evoluir o serviço intermediador; os backups formam a segunda onda, mas o DAS os trata como requisito e devem estar concluídos antes da homologação.